## Slide 1
INGENIERIA DE SOFTWARE II 2024
Clase 2
Notes: 1

## Slide 2
Contenidos
Gestión de la Configuración del Software (GCS)
Gestión de Proyectos
      Planificación Organizativa
Notes: 2
2

## Slide 3
Gestión de la Configuración del Software (GCS)
Los cambios suceden ??
Importancia de controlar los cambios.
Perjuicio de no lograr el control
GCS: ¿Qué es ?
Pressman 9na. Ed. Cap. 22
Es un conjunto de actividades orientadas a gestionar el cambio.
Notes: 3

## Slide 4
Gestión de la Configuración del Software (GCS)
Pressman 9na. Ed. Cap. 22
Gestión de Configuración es el proceso de:
    Identificar y definir los elementos en el sistema, controlando el cambio de estos elementos a lo largo de su ciclo de vida, registrando y reportando el estado de los elementos y las solicitudes de cambio, y verificando que los elementos estén completos y que sean los correctos.
Es una actividad de autoprotección que se aplica durante el proceso del software.
Notes: 4

## Slide 5
¿Quién hace la GCS?
Todos los involucrados en el proceso de software se relacionan en cierta medida con la gestión del cambio, pero en ocasiones se crean posiciones de apoyo especializadas para administrar el proceso ACS.
Pressman 9na. Ed. Cap. 22
Notes: 5

## Slide 6
Elementos de la GCS (ECS)
Los ECS pueden dividirse en 3 categorías:
Programas
Productos de trabajo
Datos
Notes: 6

## Slide 7
Elementos de la GCS (ECS)
¿Cuáles podrían ser elementos de la configuración?
Notes: 7

## Slide 8
Organización de un repositorio de ECS
Notes: 8

## Slide 9
Gestión de la Configuración del Software (GCS)
Elementos de la configuración (ECS)
ECS - Cambian constantemente
Control muy exhaustivo de esos cambios
GCS
Notes: 9

## Slide 10
Gestión de la Configuración del Software (GCS)
¿Cuál es el origen del cambio ?
Puede ser muy variado pero hay cuatro orígenes fundamentales :
    Nuevas condiciones de negocio o mercado generan cambios en los requerimientos
    Nuevas necesidades de las partes interesadas exigen modificaciones en funcionalidades, datos o servicios que ofrece el sistema
    Reorganización, crecimiento o reducción de la empresa provoca cambios en las prioridades del proyecto o estructura de equipo
    Restricciones en el presupuesto o calendario provocan redefiniciones del sistema
Pressman 9na. Ed. Cap. 22
Notes: 10
10

## Slide 11
Gestión de la Configuración del Software (GCS)
El cambio se puede producir en cualquier momento, las actividades de la GCS sirven para:
    Identificar el cambio
    Controlar el cambio
    Garantizar que el cambio se implemente adecuadamente
    Informar del cambio a todos aquellos que puedan estar afectados
Línea Base
Cada vez que
se aprueba un
cambio formal
Notes: 11
11

## Slide 12
GCS – Línea base
Pressman Cap. 9
  Una línea base es un concepto de GCS que nos ayuda a controlar los cambios
  Definición de la IEEE
    Una especificación o producto que se ha revisado formalmente y sobre el que se ha llegado a un acuerdo, y que de ahí en adelante sirve como base para un desarrollo posterior y que puede cambiarse solamente a través de procedimientos formales de control de cambio
  En el contexto de la Ingeniería de Software:
    Una línea base es un punto de referencia en el desarrollo del software que queda marcado por el envío de uno o más ECS y su aprobación
Notes: 12

## Slide 13
GCS – Línea base
Pressman 9na. Ed. Cap. 22

## Slide 14
GCS - Importancia
Pressman Cap. 9
  ¿Cómo identifica y gestiona una organización las diferentes versiones existentes de un programa (y su documentación) de forma que se puedan introducir cambios eficientemente?
  ¿Cómo controla la organización los cambios antes y después de que el software sea distribuido al cliente?
  ¿Quién tiene la responsabilidad de aprobar y de asignar prioridades a los cambios?
  ¿Cómo podemos garantizar que los cambios se han llevado a cabo adecuadamente?
  ¿Qué mecanismo se usa para avisar a otros de los cambios realizados?
Notes: 14

## Slide 15
GCS - Proceso
Pressman Cap. 22
  El proceso define tareas con objetivos precisos:
    Identificación
    Control de versiones
    Control de cambios
    Auditorías de la configuración
    Generación de informes
Notes: 15

## Slide 16
GCS - Proceso
Pressman Cap. 9
  1- Identificación de los elementos en la GCS
      Nombre: cadena de caracteres sin ambigüedad
      Descripción: lista de elementos de datos que identifican:
        Tipo de ECS (documento, código fuente, datos)
        Identificador del proyecto
        Información de la versión y/o cambio
ING II – Clase n - 2024
Identificación unívoca
Asignatura
Número de clase
Año
Notes: 16

## Slide 17
GCS - Proceso
Pressman Cap. 9
  2 - Control de versiones
      Combinación de procedimientos y herramientas para gestionar las versiones de los ECS que se crean a lo largo del proceso de software.
      Ejemplo de versiones
        Un programa puede contener los módulos 1-2-3-4-5
        Una versión puede utilizar los módulos 1-2-3-5
        Otra versión puede utilizar los módulos 1-2-4-5
        Dos variantes de un mismo programa
Notes: 17

## Slide 18
GCS - Proceso
18
  2 - Control de versiones
2022
V1.0
V1.1
V1.2.1
V1.2.2
V1.2
V1.3
Notes: 18

## Slide 19
GCS - Proceso
  2 - Control de versiones
Notes: 19

## Slide 20
Gestión de la Configuración del Software (GCS)
Proceso de la GCS
  2 - Control de versiones
  Puede utilizarse el software
  Concurrent Versions System (CVS)
https://www.nongnu.org/cvs/
Notes: 20

## Slide 21
GCS - Proceso
21
  2 - Control de
  versiones
Notes: 21
Versionado Semántico 2.0.0
Resumen
Dado un número de versión MAYOR.MENOR.PARCHE, se incrementa:
la versión MAYOR cuando realizas un cambio incompatible en el API,
la versión MENOR cuando añades funcionalidad que compatible con versiones anteriores, y
la versión PARCHE cuando reparas errores compatibles con versiones anteriores.
Hay disponibles etiquetas para prelanzamiento y metadata de compilación como extensiones al formato MAYOR.MENOR.PARCHE.

## Slide 22
GCS - Proceso
Pressman Cap. 9
  3 - Control de cambios
    A lo largo del proyecto los cambios son inevitables y el control es vital para el desarrollo del mismo
    Combina los procedimientos humanos y las herramientas adecuadas para proporcionar un mecanismo para el control del cambio
Notes: 22

## Slide 23
GCS - Proceso
  3 -Control de cambios
Notes: 23

## Slide 24
GCS - Proceso
Pressman Cap. 22
  3 -Control de cambios
    La autoridad de control de cambios (ACC) evalúa:
      ¿Cómo impactará el cambio en el hardware?
      ¿Cómo impactará el cambio en el rendimiento?
      ¿Cómo alterará el cambio la percepción del cliente sobre el producto?
      ¿Cómo afectará el cambio a la calidad y a la fiabilidad?
      …
Notes: 24

## Slide 25
GCS - Proceso
Pressman Cap. 22
  4 - Auditoría de la configuración
    La identificación y el control de versiones y el control de cambio, ayudan al equipo de desarrollo de software a mantener un orden, pero sólo se garantiza hasta que se ha generado la orden de cambio.
    Cómo aseguramos que el cambio se ha realizado correctamente
      Revisiones técnicas formales
      Auditorías de configuración
Notes: 25

## Slide 26
GCS - Proceso
Pressman Cap. 22
  4 - Auditoría de la configuración responde:
    ¿Se ha hecho el cambio especificado en la Orden de Cambio?¿Se han incorporado modificaciones adicionales?
    ¿Se ha llevado a cabo una RTF para evaluar la corrección técnica?
    ¿Se han seguido adecuadamente los estándares de IS?
    ¿Se han reflejado los cambios en el ECS: fecha, autor, atributos?
    ¿Se han seguido procedimientos de GCS para señalar el cambio, registrarlo y divulgarlo?
    ¿Se han actualizado adecuadamente todos los ECS relacionados?
Notes: 26

## Slide 27
GCS - Proceso
Pressman Cap. 22
  5 - Generación de informes de estado de la configuración (auditoría)
    Responde
      ¿Qué pasó?
      ¿Quién lo hizo?
      ¿Cuándo pasó?
      ¿Qué más se vio afectado?
    La generación de informes de estado de la configuración desempeña un papel vital en el éxito del proyecto
Notes: 27

## Slide 28
Ingeniería de software II
Gestión De Proyectos
Notes: 28

## Slide 29
¿Qué es un proyecto ?
Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único.
Características
  Temporal
    Tiene un comienzo y fin definido.
  Resultado
    Productos, servicios o resultados únicos
  Elaboración gradual
    Desarrollar en pasos e ir aumentando mediante incrementos

## Slide 30
Las 4 P de la Gestión de Proyectos de Software
Pressman Cap. 24
Personal (RRHH)
  Es el elemento más importante.
Producto
El producto de software es intangible. A veces es difícil ver el progreso del proyecto
Proceso
Un proceso de software proporciona el marco de trabajo desde el cual se puede establecer un plan detallado para el desarrollo del software
Proyecto
Los proyectos deben ser planeados y controlados para manejar su complejidad

## Slide 31
Manifestación de una mala gestión de proyectos
Incumplimiento de plazos
Incremento de los costos
Entrega de productos de mala calidad
Perjuicio económico

## Slide 32
Elementos clave de la gestión de proyectos
Métricas
Estimaciones
Calendario temporal
Organización del personal
Análisis de riesgos
Seguimiento y control
La gestión de proyectos cubre todo el proceso de desarrollo
PLANIFICACION

## Slide 33
Gestión de Proyectos
Planificación
Notes: 33

## Slide 34
Planificación
La planificación especifica:
  qué debe hacerse,
  con qué recursos
  y en qué orden;
Establece una secuencia operativa.

## Slide 35
Planificación organizativa
El personal que trabaja en una organización de software es el activo más grande, representa el capital intelectual.
Una mala administración del personal es uno de los factores principales para el fracaso de los proyectos
Debido a su importancia, se creó el Modelo de madurez de capacidades de personal (P-CMM). Se reconoce que toda organización debe mejorar de manera continua su habilidad de atraer, desarrollar, motivar, organizar y conservar el personal.

## Slide 36
Planificación organizativa
Ian Sommerville Cap. 25 - Pressman Cap. 3
Participantes
    Gerentes ejecutivos (dueños del producto)
      Definen los temas empresariales
    Gerentes de proyecto (líderes de equipo)
      Planifican, motivan, organizan y controla a los profesionales
    Profesionales especializados
      Aportan habilidades técnicas
    Clientes
      Especifican los requerimientos
    Usuarios finales
      Interactúan con el software
Ingenieria de Software II

## Slide 37
Líderes de equipo
El Equipo de software debe organizarse de manera que maximice las habilidades y capacidades de cada persona.
Las prácticas que realizan líderes ejemplares son:
  Modelar el camino: Practicar lo que predican. Demostrar compromiso con el equipo y el proyecto.
  Inspirar y visión compartida: Es importante motivar a los miembros del equipo, esto implica involucrar a las partes al principio del proceso de establecimiento de metas
  Desafiar el proceso: Tomar la iniciativa de buscar formas innovadoras para mejorar el trabajo. Animar a los miembros a experimentar y asumir riesgos.
  Permitir que otros actúen: Fomentar habilidades colaborativas del equipo, generando confianza y facilitando relaciones.
  Alentar: Celebrar los logros individuales. Generar espíritu comunitario.
Ingenieria de Software II

## Slide 38
El equipo de software
La mejor estructura de equipo depende del estilo gerencial de la organización, el número de personas que conformarán el equipo y sus niveles de habilidad, y la dificultad del problema en general.
Como regla general, el equipo no debe tener mas de 10 miembros. De todos modos eso depende del tamaño del proyecto.

## Slide 39
El equipo de software
Factores a considerar cuando se planea una estructura de equipo
      Dificultad del problema a resolver
      Tamaño del programa resultante
      Tiempo que el equipo permanecerá unido
      Grado en que puede dividirse en módulos el problema a resolver
      Calidad y confiabilidad requerida por el sistema a construir
      Rigidez de la fecha de entrega
      Grado de sociabilidad requerido en para el proyecto

## Slide 40
El equipo de software
Sin importar la organización del equipo, el objetivo a alcanzar es lograr un equipo que muestre cohesión. Que se consolide.
Los miembros de un equipo consolidado son mucho mas productivos y motivados.
Un grupo cohesivo tiene beneficios:
Puede establecer sus propios estándares de calidad
Los individuos aprenden de los demás y se apoyan mutuamente
El conocimiento se comparte
Se alienta la refactorización y el mejoramiento continuo

## Slide 41
El equipo de software
Sin importar la organización del equipo, el objetivo a alcanzar es lograr un equipo que muestre cohesión. Que se consolide.
Los miembros de un equipo consolidado son mucho mas productivos y motivados.
Un equipo no consolidado suele sufrir toxicidad de equipo :
    Atmosfera de trabajo frenética
    Fricción entre los miembros del equipo
    Proceso de soft3ware fragmentado o mal coordinado
    Definición imprecisa de roles
    Exposición continua y repetida al fracaso

## Slide 42
El equipo de software
Para evitar :
    Atmósfera de trabajo frenética-> El equipo tiene acceso a toda la información y las principales metas y objetivos no se modifican a menos que sea absolutamente necesario.
    Fricción entre los miembros del equipo-> se define responsabilidad a cada uno
    Proceso de software fragmentado o mal coordinado-> entender lo que se va a crear y permitir que el equipo seleccione el modelo de proceso
    Definición imprecisa de roles-> definir enfoques correctivos ante un miembro que no cumple
    Exposición continua y repetida al fracaso->utilización de técnicas basadas en la retroalimentación y solución de problemas

## Slide 43
El equipo de software
Ian Sommerville Cap. 25
Comunicación Grupal
  Las comunicaciones en un grupo se ven influenciadas por factores como: status de los miembros del grupo, tamaño del grupo, composición de hombres y mujeres, personalidades y canales de comunicación disponible.
  Se deben establecer mecanismos para la comunicación formal e informal entre los miembros del equipo
  La comunicación formal: a través de reuniones, escritos y otros canales no interactivos
  La comunicación informal: Los miembros comparten ideas sobre la marcha.

## Slide 44
El equipo de software
Muchas organizaciones de software defienden el desarrollo ágil de software, lo que conlleva a crear equipos pequeños y muy motivados, lo que se denomina equipo ágil.
Se hace hincapié en la competencia individual y colaboración grupal.
Son autoorganizados.

## Slide 45
Planificación organizativa
Sin embargo, los proyectos de gran envergadura suelen hacer uso de estructuras de equipos genéricos :
Descentralizado democrático (DD).
  No tiene un jefe permanente.
  Se nombran coordinadores de tareas a corto plazo.
  Las decisiones se toman por consenso.
  La comunicación entre los miembros del equipo es horizontal.
45

## Slide 46
Planificación organizativa
Pressman Cap. 3
Descentralizado controlado (DC).
Tiene un jefe definido que coordina tareas
específicas y jefes secundarios para subtareas.
La resolución de problemas es una actividad del grupo,
pero la implementación de soluciones se reparte
entre subgrupos.
La comunicación entre los miembros es horizontal y vertical .
46

## Slide 47
Planificación organizativa
Pressman Cap. 3
Centralizado controlado (CC).
  El jefe del equipo se encarga de la resolución de problemas a alto nivel y la coordinación interna del equipo.
  La comunicación entre el jefe y los miembros del equipo es vertical.
47

## Slide 48
Planificación organizativa
Pressman Cap. 3
Sugerencias
  Una estructura centralizada (CC):
    tareas rápidas,
    maneja problemas sencillos.
  Los equipos descentralizados:
    más probabilidades de éxito en la resolución de problemas complejos.
  La estructura DD:
    mejor para problemas difíciles.
48

## Slide 49
Planificación organizativa
Sugerencias
  Los proyectos muy grandes son mejor dirigidos por equipos con estructura CC o DC, donde se pueden formar fácilmente subgrupos.
  El tiempo de convivencia afecta a la moral del equipo.
    Los equipos tipo DD son mejores para equipos que permanecerán juntos durante mucho tiempo.
49